## Slide 1: Разработка веб-сервиса для старост по учету посещаемости студентов
Токмаков А.К.

## Slide 2: Проблема и идея
Проблема:
Старосты заполняют пропуски в бумажных журналах, в конце каждой аттестации надо подсчитать все пропуски студентов и на бумажном носителе предоставить куратору группы, которая перенесет все данные в специальный бланк в дирекции.
Идея:
Автоматизировать данный процесс с помощью веб-сервиса в котором старосты будут выставлять пропуски студентов, а конце аттестации куратор группы будет заходить и распечатывать готовый заполненный бланк для дирекции.

## Slide 3: Цели проекта
Цель проекта высшего уровня –упростить работу старосты и куратора группы по составлению аттестационной ведомости студентов группы.
Подцели:
1. Сократить время формирование итогов;
2. Выбрать архитектуру и определиться с программными инструментами реализации проекта;
3. Разработать back-end веб-сервиса по учету посещаемости студентов;
4. Разработать front-end веб-сервиса по учету посещаемости студентов;
5. Тестовое внедрение веб-сервиса по учету посещаемости студентов в колледж СибГИУ.

## Slide 4: Стратегия и задачи проекта
SMART-задачи:Разработать дизайн и интерфейс веб-сервиса до конца ноября 2023 года.
Разработать базу данных для хранения информации о студентах и их посещаемости до конца декабря 2023 года.
Разработать функционал для ввода данных о посещаемости студентов до конца января 2024 года.
Разработать функционал для мониторинга посещаемости студентов и генерации отчетов до конца февраля 2024 года.
Провести тестирование и отладку веб-сервиса до конца марта 2024 года.
Запустить веб-сервис в эксплуатацию до конца апреля 2024 года.
Обеспечить поддержку и сопровождение веб-сервиса до конца 2025 года.

## Slide 5: Концепты проекта
Этот слайд НЕОБЯЗАТЕЛЕН!
Так и подумал)